«VII. Перечень основных мероприятий программы

| Мероприятие | Ожидаемые результаты | Исполнитель | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) с указанием источников финансирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках общеобразовательных программ |
| 1. Создание группы разработчиков методики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья посредством дистанционных технологий образования | Формирование группы разработчиков методики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | ГУО г. Уфы, МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009 | 831 | 831 | 0 | 0 | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 1.1. Разработка методики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Описание и регламентация действий участников процесса | Методика обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, изложенная в инструктивных документах. Пошаговая инструкция различных субъектов процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Рабочая группа (создается в рамках реализации программы и утверждается постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан) | 2009 | 790 | 790 |  |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 1.2. Описание технических средств и условий реализации методики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Документ, описывающий необходимые технические средства и условия для реализации проекта | Рабочая группа (создается в рамках реализации программы и утверждается постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан) | 2009 | 41 | 41 |  |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 2. Разработка (приобретение) необходимой информационной системы дистанционного обучения | Информационная среда дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Рабочая группа (создается в рамках реализации программы и утверждается постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан) | 2009, 2010 | 2 340 | 1 920 | 420 | 0 | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 2.1. Анализ существующих систем на предмет соответствия требованиям по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья | Аналитический отчет рабочей группы о существующих системах и общие рекомендации для принятия решения о разработке либо покупке информационной среды ДОТ, подходящей под реализацию методики обучения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями | Рабочая группа (создается в рамках реализации программы и утверждается постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан) | 2009 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение конкурса разработчиков (поставщиков) соответствующей информационной системы | Подготовка спецификаций для разработки необходимой информационной среды ДОТ | МУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2009 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Разработка (приобретение) соответствующей информационной системы | Наличие информационной среды дистанционного обучения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | Рабочая группа (создается в рамках реализации программы и утверждается постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан) | 2009 | 1 500 | 1 500 |  |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 2.4. Установка, настройка и тестирование информационной системы | Работоспособная информационная среда, размещенная в Интернете | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009, 2010 | 840 | 420 | 420 |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 3. Приобретение и установка оборудования для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Приобретение специального оборудования для возможности пользования ей детям с ограниченными возможностями здоровья | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009, 2010, 2011 | 2 640 | 1 370 | 1 270 | 0 | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 3.1. Выбор необходимого оборудования. Проведение конкурса на поставку соответствующего оборудования | Подготовка спецификаций с параметрами необходимого оборудования для конкурса на поставку оборудования | МУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ГУО, УСПН, МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009, 2010 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Приобретение | Приобретение специального оборудования для возможности пользования ей детям с ограниченными возможностями здоровья (мониторы, процессоры, принтеры, сканеры, веб-камеры, клавиатуры, джойстики) | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009, 2010, 2011 | 2 100 | 1 100 | 1 000 |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 3.3. Установка, настройка и тестирование оборудования | Установка и приведение в работоспособное состояние (в т.ч. и на индивидуальных рабочих местах обучаемых) | Тьюторы | 2009, 2010, 2011 | 280 | 140 | 140 |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 3.4. Обучение детей-инвалидов навыкам работы с оборудованием | Получение необходимых компетенций детьми-инвалидами для работы с соответствующим оборудованием в информационной системе | ГУО, МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009, 2010, 2011 | 260 | 130 | 130 |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 4. Разработка и размещение образовательного контента | Содержание общеобразовательной программы, размещенное в обучающей оболочке | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009, 2010, 2011 | 4 400 | 2 200 | 2 200 | 0 | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 4.1. Разработка соответствующего образовательного контента | Образовательный контент, готовый для размещения в соответствующей оболочке | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | 2009, 2010, 2011 | 4 400 | 2 200 | 2 200 |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 4.2. Размещение и тестирование соответствующего образовательного контента | Размещенный в информационном пространстве контент, работоспособный для различных групп пользователей | ГУО, УСПН, МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | Весь период |  |  |  |  |  |
| 5. Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |  | ГУО, УСПН, МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | Весь период | 5 770 | 100 | 1 100 | 4 570 | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 5.1. Сбор информации о детях, желающих и способных обучаться по разработанной методике | Документация, подтверждающая желание со стороны потенциальных обучающихся и их родителей, а также готовность (психологическая и физическая) к обучению по общеобразовательным программам с применением ДОТ | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 |  |  |  |  |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 5.2. Обучение компьютерной и интернет-грамотности | Компетенции в области компьютерной грамотности | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 157, МОУ СОШ № 61 | Весь период | 200 | 100 | 100 |  | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| 5.3. Процесс обучения детей в соответствии с методикой | Усвоение новых компетенций | МОУ СОШ № 155, МОУ СОШ № 54 | 2010, 2011 | 5 570 |  | 1 000 | 4 570 | Бюджет ГО г. Уфа РБ |
| ИТОГО |  |  |  | 15 981 | 6 421 | 4 990 | 4 570 |  |

».